|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | |
|  | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |
|  | | |
| 01.12.2023 № 1093 | | |
| г. Уржум, Кировской области | | |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 28.11.2023 г. № 21/178 «О внесении изменений и дополнений в решение Уржумской районной Думы от 23.12.2022 № 13/110 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района В.В. Байбородов

|  |
| --- |
| Приложение № 1  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  Уржумского муниципального района  от 01.12.2023 № 1093 |

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»**

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы  составит 539 945,32877 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 470 259,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);  средства бюджета Уржумского муниципального района – 69 471,003 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений – 214,72577 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |

2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 539 945,32877 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 470 259,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 69 471,003 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 214,72577 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

3.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

4. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В. Ковязина

Таблица № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего, в т.ч. | 195985,853 | 145889,37577 | 55007,50 | 54401,40 | 44330,600 | 44330,600 | 539945,32877 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,60 | 134165,00 | 43474,00 | 41484,00 | 32693,000 | 32693,000 | 470259,60 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | 11681,455 | 11529,50 | 12913,40 | 11631,600 | 11631,600 | 69471,003 |
| Бюджет поселений | 151,805 | 42,92077 | 4,0 | 4,00 | 6,000 | 6,000 | 214,72577 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В. Ковязина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области». | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
|  | Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего, в т.ч. | 195985,853 | 145889,37577 | 55007,500 | 54401,400 | 44330,600 | 44330,600 | 539945,32877 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,600 | 134165,000 | 43474,000 | 41484,000 | 32693,000 | 32693,000 | 470259,600 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | 11681,455 | 11529,500 | 12913,400 | 11631,600 | 11631,600 | 69471,003 |
| бюджет поселений | 151,8050 | 42,92077 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 214,72577 |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего | 185709,376 | 124114,54800 | 49203,500 | 47797,400 | 37174,600 | 37174,600 | 481174,024 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 182667,200 | 120870,000 | 43474,000 | 41484,000 | 32693,000 | 32693,000 | 453881,200 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 3042,176 | 3244,548 | 5729,500 | 6313,400 | 4481,600 | 4481,600 | 27292,824 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего | 306,714 | 79,668 | 3441,500 | 4130,400 | 2680,600 | 2680,600 | 13319,482 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 306,714 | 79,668 | 3441,500 | 4130,400 | 2680,600 | 2680,600 | 13319,482 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 42736,604 | 53040,809 | 45762,000 | 43667,000 | 34494,000 | 34494,000 | 254194,413 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 40595,500 | 50227,000 | 43474,000 | 41484,000 | 32693,000 | 32693,000 | 241166,500 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 2141,104 | 2813,809 | 2288,000 | 2183,000 | 1801,000 | 1801,000 | 13027,913 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 38195,800 | 52870,714 | 45762,000 | 43667,000 | 32309,000 | 32309,000 | 245113,514 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 36286,000 | 50227,000 | 43474,000 | 41484,000 | 30693,000 | 30693,000 | 232857,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1909,800 | 2643,714 | 2288,000 | 2183,000 | 1616,000 | 1616,000 | 12256,514 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | всего | 0,000 | 170,095 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 330,095 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 170,095 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 330,095 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 4432,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 2105,000 | 8642,909 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 4207,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 2000,000 | 8207,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 225,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,000 | 105,000 | 435,909 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | всего | 107,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107,895 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 102,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,500 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 5,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,395 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | всего | 142666,058 | 70994,0709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 213660,129 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 142071,700 | 70643,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 212714,700 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 594,358 | 351,0709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 945,429 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего | 21092,184 | 20668,7796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41760,964 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 20646,000 | 20643,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41289,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 446,184 | 25,7796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 471,964 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего | 121425,700 | 50051,9513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171477,651 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 121425,700 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 171425,700 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 51,9513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,951 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | всего | 148,174 | 273,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 421,514 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 148,174 | 273,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 421,514 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | всего | 5212,969 | 6442,92077 | 4004,000 | 4004,000 | 5106,000 | 5106,000 | 29875,890 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 5061,164 | 6400,000 | 4000,000 | 4000,000 | 5100,000 | 5100,000 | 29661,164 |
| бюджет поселений | 151,805 | 42,92077 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 214,726 |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | всего | 5212,969 | 6442,92077 | 4004,000 | 4004,000 | 5005,000 | 5005,000 | 29673,890 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 5061,164 | 6400,00000 | 4000,000 | 4000,000 | 5000,000 | 5000,000 | 29461,164 |
| бюджет поселений | 151,805 | 42,92077 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 212,726 |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,000 | 101,000 | 202,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | всего | 1800,000 | 1800,000 | 1000,000 | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 | 10000,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 | 1800,000 | 1000,000 | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 | 10000,000 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | всего | 3114,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3114,546 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 3083,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3083,400 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 31,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,146 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | всего | 98,962 | 136,907 | 800,000 | 800,000 | 250,000 | 250,000 | 2335,869 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 98,962 | 136,907 | 800,000 | 800,000 | 250,000 | 250,000 | 2335,869 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | всего | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | всего | 0,000 | 13295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13295,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 13295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13295,000 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от 01.12.2023 г. № 1093 | |  |  |  |
|  |  | ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском  муниципальном районе Кировской области» | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источникки финансирования | 2023 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) |  |  |  |
| начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 145889,37577 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 134165,000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 11681,45500 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 42,92077 |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 124114,54800 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 120870,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 3244,54800 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 79,66810 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 79,66810 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 53040,80900 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 50227,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 2813,80900 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 52870,71400 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 50227,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 2643,71400 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Всего,в том числе по источникам: | 170,09500 | Изготовление технических планов линейных объектов на 4 автомобильные дороги : Киров-Малмыж- Вятские Поляны- Шурма протяженностью 2,14 км., Киров-Малмыж- Вятские Поляны- Лазарево протяженностью 13,8 км, Киров-Малмыж- Вятские Поляны-Андреейский-Зоткино протяженностью 6,535 км,Киров-Малмыж- Вятские Поляны- Рождественское-Табеково протяженностью 10,768 км |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Местный бюджет | 170,09500 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,00000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 70994,07090 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 70643,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 351,07090 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3.1 | Восстановление изношенного верхнего слоя с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Шурма в Уржумском районе Кировской области протяженностью 2,05 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.11.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 20668,77960 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств востановление изношенных слоев на автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Шурма в Уржумском районе Кировской области протяженностью 2,05 км. |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 20643,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 25,77960 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3.2 | Восстановление изношенного верхнего слоя с устранением деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе Кировской области протяженностью 4,2 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.11.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 50051,95130 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе Кировской области протяженностью 4,2 км. |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 50000,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 51,95130 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.11.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 273,34000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Мари Шуэть идентификационный номер автомобильной дороги 33-241 ОП МР 33-241-0088 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 273,34000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 6442,92077 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 6400,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 42,92077 |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 6442,92077 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств г. Уржум, п.Пиляндыш |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 6400,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 42,92077 |  |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,00000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах. Установка 1 светофора, 2 знаков |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,00000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 1800,00000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1800,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 136,90700 | Проекты местных инициатив : ремонт дорожного полотна по ул.Набережная, дер.Богданово протяженностью 590 м.; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино протяженостью 587 м.; |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 136,90700 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 5.1 | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 136,90700 | Проекты местных инициатив : ремонт дорожного полотна по ул.Набережная, дер.Богданово протяженностью 590 м.; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино протяженостью 587 м.; |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 136,90700 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 5.2 | "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,00000 | Проекты местных инициатив : "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,00000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,00000 |  |  |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 100,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 100,000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 13295,000 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования : 2 автобуса ПАЗ, 1 автобус ГАЗЕЛЬ |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |
| Областной бюджет | 13295,000 |  |  |  |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |
| Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |