| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 26.12.2022 № 1141 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1010

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1010 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» на 2022 год согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» на 2022 год утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3. План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» на 2023 год утвердить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания за исключением подпункта 1.3 пункта 1 которые вступают в силу с 01.01.2023.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 года постановление администрации Уржумского муниципального района от 05.08.2020 № 557 «О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 27.09.2013 № 965».

5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Уржумского муниципального района от 26.12.2022 № 1141

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального  района»

- Приложение № 1 к Муниципальной программе «Сведения о  целевых показателях реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

- Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

Н.В. Ковязина

- Приложение N 1

к муниципальной  программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (базовый) | 2021 год (базовый) | 2022 год (оценка) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципальгог района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение перевода экономики Уржумского муниципального район на энергоэффективный путь развития» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие системы газоснабжения Уржумского муниципального района в соответствии со схемами газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельное мероприятие «Строительство газопроводов на территории Уржумского муниципального района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Увеличение доли газифицируемых населенных пунктов в общем объеме населенных пунктов Уржумского муниципального района». | % | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,3 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 39,6 |
| 1.1.2 | «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Уржумского муниципального района по итогам года». | % | 37,5 | 38,0 | 43,5 | 44,6 | 45,6 | 48,0 | 48,2 | 48,5 |
| 1.1.3 | «Увеличение доли котельных, переведенных на природный газ в общем объеме котельных» | % | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| Цель «Удовлетворение потребностей населения и предприятий в природном газе, привлечение инвестиций в развитие газораспределительной системы района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение надежности газоснабжения потребителей Уржумского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Отдельное мероприятие " Аварийный ремонт объектов газификации (аварийно-диспетчерское обслуживание). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Количество ликвидированных аварий на объектах газификации». | единиц | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

_____________

Н.В. Ковязина

Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования <1> | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Муниципальная программа ««Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | Всего, в том числе по источникам: | 1233,2 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 1738,20 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128,6 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 104,6 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 609,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Отдельное мероприятие: «Разработка схем газоснабжения населенных пунктов» | Всего, в том числе по источникам: | 1140,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1145,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1128,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128,60 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 11,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие: "Аварийный ремонт объектов газификации (аварийно-диспетчерское обслуживание). | Всего, в том числе по источникам: | 93,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 593,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 93,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 593,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_____________

Н.В. Ковязина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 26.12.2022 № 1141

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на территории Уржумского муниципального района»

на 2022 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | Ковязина Н.В. консультант управления по вопросам жизнеобеспесения администрации Уржумского муниципального района | 2022 год | 2022 год | Всего, в том числе по источникам: | 1233,20 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1128,60 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 104,60 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Отдельное мероприятие: «Разработка схем газоснабжения населенных пунктов» |  | 3 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 1140,00 | Разработка схем газоснабжения по населенным пунктам : д.Тюм-Тюм, д.Табеково, поч. Лебедевский |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1128,60 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 11,40 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Отдельное мероприятие "Аварийный ремонт объектов газификации (аварийно-диспетчерское обслуживание). . |  | 1 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 93,20 | Улучшение жизненного уровня населения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 93,20 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |

_____________

Н.В. Ковязина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 26.12.2022 № 1141

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на территории Уржумского муниципального района»

на 2023 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2023 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | Ковязина Н.В. консультант управления по вопросам жизнеобеспесения администрации Уржумского муниципального района | 2023 год | 2023 год | Всего, в том числе по источникам: | 101,00 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 101,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.1 | Отдельное мероприятие: «Строительство газопроводов» |  | 1 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 1,00 | Строительство газопроводов по населенным пунктам : д.Адово, д.Меркуши |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 21.2 | Отдельное мероприятие "Аварийный ремонт объектов газификации (аварийно-диспетчерское обслуживание). . |  | 1 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 100,0 | Улучшение жизненного уровня населения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |

_____________

Н.В. Ковязина