| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 26.12.2022 № 1142 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2022 год согласно приложению № 1.

1.2. Утвердить изменения в Программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2023 год согласно приложению № 2.

1.3. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2022 год утвердить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.4. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2023 год утвердить в новой редакции согласно приложению № 4.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания за исключением подпункта 1.2 и 1.4 пункта 1 которые вступают в силу с 01.01.2023.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Уржумского муниципального района от 26.12.2022 № 1142

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 427 054,246 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 360 665,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); средства бюджета Уржумского муниципального района – 66 213,377 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 175,269 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |
| --- | --- |

2. В разделе 3 программы «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области протяженностью 496,574 км. Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области. Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области».

2.2. Пункт 2 исключить.

2.3. Пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Создание условий  для предоставления  транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания  населения между поселениями в границах муниципального района»

3. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

3.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 427 054,246 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 360 665,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 66 213,377 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 175,269 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

3.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

4. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Сведения о  целевых показателях реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

5. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

Н.В. Ковязина

Таблица № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего, в т.ч. | 195985,853 | 49334,461 | 48992,132 | 44080,6 | 44330,600 | 44330,600 | 427054,246 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,60 | 38833,00 | 38003,00 | 32693,00 | 32693,000 | 32693,000 | 360665,60 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | 10498,729 | 10986,40 | 11381,60 | 11631,600 | 11631,600 | 66213,377 |
| Бюджет поселений | 151,805 | 2,732 | 2,732 | 6,00 | 6,000 | 6,000 | 175,269 |

_____________

Н.В. Ковязина

Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2020 год | отчетный 2021 год | текущий 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: Сохранение и развитие транспортной системы с повышением уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: сохранить протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области протяженностью 496,574 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: общая протяженность сети автомобильных дорог | км | 496,574 | 496,574 | 494,874 | 494,874 | 494,874 | 494,874 | 494,874 | 494,874 |
| 1.2. | Задача: сократить число дорожно-транспортных происшествий на территории Уржумского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: число дорожно-транспортных происшествий | случай | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1.3. | Задача: сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области протяженностью 494,874 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие. Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 69,25 | 68,25 | 66,6 | 65,50 | 64,2 | 64,00 | 63,75 | 63,50 |
| 2 | Цель: Обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в транспортное пространство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: сократить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель: доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | % | 2,54 | 2,53 | 2,5 | 2,5 | 2,47 | 2,45 | 2,43 | 2,41 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | итого |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего, в т.ч. |  | 195985,853 | 49334,461 |  | 48992,132 |  | 44080,600 | 44330,600 | 44330,600 |  | 427054,246 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 185750,600 | 38833,000 |  | 38003,000 |  | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 |  | 360665,600 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 10083,448 | 10498,729 |  | 10986,400 |  | 11381,600 | 11631,600 | 11631,600 |  | 66213,377 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 2,732 |  | 2,732 |  | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  | 175,269 |  |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего |  | 186056,416 | 45600,729 |  | 45258,400 |  | 37174,600 | 37174,600 | 37174,600 |  | 388439,345 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 182667,200 | 38833,000 |  | 38003,000 |  | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 |  | 357582,200 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 3389,216 | 6767,729 |  | 7255,400 |  | 4481,600 | 4481,600 | 4481,600 |  | 30857,145 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего |  | 653,754 | 4723,729 |  | 5255,200 |  | 2680,600 | 2680,600 | 2680,600 |  | 18674,483 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 653,754 | 4723,729 |  | 5255,200 |  | 2680,600 | 2680,600 | 2680,600 |  | 18674,483 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего |  | 42736,604 | 40877,000 |  | 40003,200 |  | 34494,000 | 34494,000 | 34494,000 |  | 227098,804 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 40595,500 | 38833,000 |  | 38003,000 |  | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 |  | 215510,500 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 2141,104 | 2044,000 |  | 2000,200 |  | 1801,000 | 1801,000 | 1801,000 |  | 11588,304 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего |  | 38195,800 | 40877,000 |  | 40003,200 |  | 32309,000 | 32309,000 | 32309,000 |  | 216003,000 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 36286,000 | 38833,000 |  | 38003,000 |  | 30693,000 | 30693,000 | 30693,000 |  | 205201,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1909,800 | 2044,000 |  | 2000,200 |  | 1616,000 | 1616,000 | 1616,000 |  | 10802,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  | 240,000 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  | 240,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего |  | 4432,909 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2105,000 | 2105,000 | 2105,000 |  | 10747,909 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 4207,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |  | 10207,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 225,909 | 0,000 |  | 0,000 |  | 105,000 | 105,000 | 105,000 |  | 540,909 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | всего |  | 107,895 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 107,895 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 102,500 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 102,500 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5,395 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 5,395 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | всего |  | 142666,058 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 142666,058 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 142071,700 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 142071,700 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 594,358 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 594,358 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего |  | 21092,184 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 21092,184 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 20646,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 20646,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 446,184 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 446,184 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего |  | 121425,700 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 121425,700 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 121425,700 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 121425,700 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | всего |  | 5212,969 | 2733,732 |  | 2733,732 |  | 5106,000 | 5106,000 | 5106,000 |  | 25998,433 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 | 2731,000 |  | 2731,000 |  | 5100,000 | 5100,000 | 5100,000 |  | 25823,164 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 2,732 |  | 2,732 |  | 6,000 | 6,000 | 6,000 |  | 175,269 |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | всего |  | 5212,969 | 2533,531 |  | 2533,531 |  | 5005,000 | 5005,000 | 5005,000 |  | 25295,031 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 | 2531,000 |  | 2531,000 |  | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |  | 25123,164 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 2,531 |  | 2,531 |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  | 171,867 |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | всего |  | 0,000 | 200,201 |  | 200,201 |  | 101,000 | 101,000 | 101,000 |  | 703,402 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 200,000 |  | 200,000 |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  | 700,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,201 |  | 0,201 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | 3,402 |  |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | всего |  | 1800,000 | 1000,000 |  | 1000,000 |  | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 |  | 9200,000 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1800,000 | 1000,000 |  | 1000,000 |  | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 |  | 9200,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | всего |  | 3114,546 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3114,546 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3083,400 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3083,400 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 31,146 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 31,146 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | всего |  | 98,962 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 250,000 | 250,000 |  | 598,962 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 98,962 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 250,000 | 250,000 |  | 598,962 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | всего |  | 50,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 50,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от ________________ г. № ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  |  | Источникки финансирования |  | 2022 год |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 195985,85300 |  | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 185750,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 10083,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 151,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 185709,376 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 182667,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 3042,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 306,71400 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 306,71400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 42736,604 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 40595,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 2141,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 38195,800 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 36286,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1909,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Изготовление технических планов линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 4432,909 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 4207,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 225,909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 107,895 |  | Погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным контрактам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 102,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 142666,058 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 142071,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 594,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 21092,184 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Русский Турек протяженность 1,395 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 20646,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 446,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 121425,700 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе протяженностью 7,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 121425,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 148,174 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги с. Большой Рой - д.Шишкино идентификационный номер автомобильной дороги 33-241 ОП МР 33-241-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 148,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.01.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 5212,969 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 151,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 5212,969 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 151,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год. Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и обсуждение плана работы по данному направлению на учебный год на совещаниях руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций). Разработать и утвердить паспорта дорожной безопасности образовательной организации и схем безопасных подходов. Составление и утверждение плана проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети!». |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Направление информационных материалов по обучению детей правилам безопасности дорожного движения |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Оформление в общеобразовательных организациях района стендов-уголков по безопасности дорожного движения |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение занятий по Правилам дорожного движения, обсуждение с учащимися маршрутов безопасного движения в школу. |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Организация и проведение в образовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Организация и проведение районного конкурса разработок родительских собраний «Азбука дорог для родителей» |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника правового просвещения населения |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Проведение тематических педсоветов, совещаний при руководстве образовательных организаций по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организация тематических занятий, классных часов, внеклассных мероприятий по соблюдению ПДД в период «новогодних каникул». |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма, результатов работы по данному направлению на совещаниях руководителях и методических объединениях |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Проведение мероприятий в образовательных организациях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели мужества |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Организация и проведение районного конкурса дошкольных образовательных организаций по организации работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо») |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и результатов работы образовательных организаций по данному направлению на совещаниях руководителей образовательных организаций |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Организация и проведение Недели безопасности дорожного движения в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Ежеквартальное проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального образования «Уржумский муниципальный район» Кировской области и освещение её деятельности в СМИ |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Размещение на сайте муниципального образования оперативной информации касающейся участников дорожного движения |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 0,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 1800,000 |  | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 3114,546 |  | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3083,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 31,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 98,962 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 98,962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета |  | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.10.2022 | 31.12.2022 |  | Всего, в том числе по источникам: |  | 50,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2023 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 49334,461 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38833,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 10498,729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2,732 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 45600,729 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38833,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 6767,729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 4723,729 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4723,729 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 40877,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38833,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2044,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 40877,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38833,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2044,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Изготовление технических планов линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Достоверность сметной стоимости строительства автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 2733,732 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2731,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2,732 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 2533,531 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств г. Уржум |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2531,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2,531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 200,201 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах. Установка 2 светофоров,1 пешеходного перехода ( ул.Яранский тракт (заправка), угол ул.Красная и ул.Пирогова (у д.с. № 1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 1000,000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятиеИнвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 | Проекты местных инициатив : «Дорога к дому», ремонт участка автомобильной дороги по ул. Груздовского, с. Байса; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Проекты местных инициатив : «Дорога к дому», ремонт участка автомобильной дороги по ул. Груздовского, с. Байса; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Проекты местных инициатив : "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2024 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 48992,132 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38003,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 10986,400 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2,732 |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 45258,400 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38003,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 7255,400 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 40003,200 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38003,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2000,200 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 40003,200 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38003,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2000,200 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Изготовление технических планов линейных объектов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 5255,200 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5255,200 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 2733,732 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2731,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2,732 |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 2533,531 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2531,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2,531 |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 200,201 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 200,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,201 |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 1000,000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1000,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Проекты местных инициатив |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2025 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 44080,600 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 32693,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 11381,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 37174,600 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 32693,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4481,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 34494,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 32693,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1801,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 32309,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 30693,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1616,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 80,000 | Изготовление технических планов линейных объектов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 2105,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 105,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Всего, в том числе по источникам: | 2680,600 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2680,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 5106,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 5005,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 101,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1800,000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятиеИнвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 | Проекты местных инициатив |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Уржумского муниципального района от 26.12.2022 № 1142

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 455 942,238 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 386 441,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); средства бюджета Уржумского муниципального района – 69 324,828 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 175,810 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |
| --- | --- |

2. В разделе 3 программы «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области протяженностью 494,874 км. Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области. Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области».

3. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

3.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 455 942,238 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 386 441,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 69 324,828 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 175,810 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

3.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

4. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

Н.В. Ковязина

Таблица № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего, в т.ч. | 195985,853 | 61886,285 | 55007,50 | 54401,40 | 44330,600 | 44330,600 | 455942,238 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,60 | 50347,00 | 43474,00 | 41484,00 | 32693,000 | 32693,000 | 386441,60 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | 11535,28 | 11529,50 | 12913,40 | 11631,600 | 11631,600 | 69324,829 |
| Бюджет поселений | 151,805 | 4,005 | 4,0 | 4,00 | 6,000 | 6,000 | 175,810 |

_____________

Н.В. Ковязина

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | итого |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего, в т.ч. |  | 195985,853 | 61886,285 |  | 55007,500 |  | 54401,400 |  | 44330,600 |  | 44330,600 |  | 455942,238 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 185750,600 | 50347,000 |  | 43474,000 |  | 41484,000 |  | 32693,000 |  | 32693,000 |  | 386441,600 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 10083,448 | 11535,280 |  | 11529,500 |  | 12913,400 |  | 11631,600 |  | 11631,600 |  | 69324,828 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 4,005 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 175,810 |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего |  | 186056,416 | 55224,470 |  | 49203,500 |  | 47797,400 |  | 37174,600 |  | 37174,600 |  | 412630,986 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 182667,200 | 50347,000 |  | 43474,000 |  | 41484,000 |  | 32693,000 |  | 32693,000 |  | 383358,200 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 3389,216 | 4877,470 |  | 5729,500 |  | 6313,400 |  | 4481,600 |  | 4481,600 |  | 29272,786 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего |  | 653,754 | 2227,470 |  | 3441,500 |  | 4130,400 |  | 2680,600 |  | 2680,600 |  | 15814,324 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 653,754 | 2227,470 |  | 3441,500 |  | 2680,600 |  | 2680,600 |  | 2680,600 |  | 14364,524 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего |  | 42736,604 | 52997,000 |  | 45762,000 |  | 43667,000 |  | 34494,000 |  | 34494,000 |  | 254150,604 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 40595,500 | 50347,000 |  | 43474,000 |  | 41484,000 |  | 32693,000 |  | 32693,000 |  | 241286,500 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 2141,104 | 2650,000 |  | 2288,000 |  | 2183,000 |  | 1801,000 |  | 1801,000 |  | 12864,104 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего |  | 38195,800 | 52997,000 |  | 45762,000 |  | 43667,000 |  | 32309,000 |  | 32309,000 |  | 245239,800 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 36286,000 | 50347,000 |  | 43474,000 |  | 41484,000 |  | 30693,000 |  | 30693,000 |  | 232977,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1909,800 | 2650,000 |  | 2288,000 |  | 2183,000 |  | 1616,000 |  | 1616,000 |  | 12262,800 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 80,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 80,000 |  | 80,000 |  | 160,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего |  | 4432,909 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2105,000 |  | 2105,000 |  | 8642,909 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 4207,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2000,000 |  | 2000,000 |  | 8207,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 225,909 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 105,000 |  | 105,000 |  | 435,909 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | всего |  | 107,895 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 107,895 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 102,500 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 102,500 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5,395 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5,395 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | всего |  | 142666,058 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 142666,058 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 142071,700 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 142071,700 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 594,358 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 594,358 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего |  | 21092,184 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 21092,184 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 20646,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 20646,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 446,184 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 446,184 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего |  | 121425,700 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 121425,700 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 121425,700 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 121425,700 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | всего |  | 5212,969 | 4104,005 |  | 4004,000 |  | 4004,000 |  | 5106,000 |  | 5106,000 |  | 27536,974 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 | 4100,000 |  | 4000,000 |  | 4000,000 |  | 5100,000 |  | 5100,000 |  | 27361,164 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 4,005 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 175,810 |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | всего |  | 5212,969 | 3603,504 |  | 4004,000 |  | 4004,000 |  | 5005,000 |  | 5005,000 |  | 26834,473 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 | 3600,000 |  | 4000,000 |  | 4000,000 |  | 5000,000 |  | 5000,000 |  | 26661,164 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 3,504 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 173,309 |  |  |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | всего |  | 0,000 | 500,501 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 101,000 |  | 101,000 |  | 702,501 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 500,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 700,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,501 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 2,501 |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | всего |  | 1800,000 | 1800,000 |  | 1000,000 |  | 1800,000 |  | 1800,000 |  | 1800,000 |  | 10000,000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1800,000 | 1800,000 |  | 1000,000 |  | 1800,000 |  | 1800,000 |  | 1800,000 |  | 10000,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | всего |  | 3114,546 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3114,546 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 3083,400 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3083,400 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 31,146 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 31,146 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | всего |  | 98,962 | 552,230 |  | 800,000 |  | 800,000 |  | 250,000 |  | 250,000 |  | 2751,192 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 98,962 | 552,230 |  | 800,000 |  | 800,000 |  | 250,000 |  | 250,000 |  | 2751,192 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | всего |  | 50,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 50,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 50,000 |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от 26.12.2022г. № 1142 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2023 год |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 61886,285 |  |  |  | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50347,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 11535,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 55224,470 |  |  |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50347,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4877,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 2227,470 |  |  |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2227,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 52997,000 |  |  |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50347,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2650,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 52997,000 |  |  |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50347,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2650,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 |  |  |  | Изготовление технических планов линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  |  |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  |  |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  |  |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  |  |  | Достоверность сметной стоимости строительства автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 4104,005 |  |  |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 3603,504 |  |  |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств г. Уржум |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 3600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 3,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2023 | 30.09.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 500,501 |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах. Установка 2 светофоров,1 пешеходного перехода ( ул.Яранский тракт (заправка), угол ул.Красная и ул.Пирогова (у д.с. № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятиеПроектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 |  |  |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 1800,000 |  |  |  | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 757,810 |  |  |  | Проекты местных инициатив : «Дорога к дому», ремонт участка автомобильной дороги по ул. Груздовского, с. Байса; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 757,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 205,580 |  |  |  | Проекты местных инициатив : «Дорога к дому», ремонт участка автомобильной дороги по ул. Груздовского, с. Байса; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 205,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Всего, в том числе по источникам: | 552,230 |  |  |  | Проекты местных инициатив : "Последняя надежда", ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 2300 метров, пос. Пиляндыш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 552,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2024 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 55007,500 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 43474,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 11529,500 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,000 |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 49203,500 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 43474,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5729,500 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 45762,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 43474,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2288,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 45762,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 43474,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2288,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Изготовление технических планов линейных объектов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 3441,500 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 3441,500 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 4004,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4000,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,000 |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 4004,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4000,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,000 |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего, в том числе по источникам: | 1000,000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1000,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятиеИнвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Всего,в том числе по источникам: | 800,000 | Проекты местных инициатив |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 800,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2025 год |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 54401,400 |  | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 41484,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 12913,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 47797,400 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 41484,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 6313,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 43667,000 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 41484,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2183,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 43667,000 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 41484,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2183,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  | Изготовление технических планов линейных объектов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего,в том числе по источникам: | 0,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Всего, в том числе по источникам: | 4130,400 |  | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4130,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 4004,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 4004,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 |  | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1800,000 |  | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятиеИнвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  | Всего,в том числе по источникам: | 800,000 |  | Проекты местных инициатив |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 800,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |