|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | |
|  | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |
|  | | |
| 28.03.2024 № 201 | | |
| г. Уржум, Кировской области | | |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 27.03.2024 г. № 24/199 «О внесении изменений и дополнений в решение Уржумской районной Думы от 22.12.2023 № 22/183 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района В.В. Байбородов

|  |
| --- |
| Приложение № 1  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации  Уржумского муниципального района  от 28.03.2024 № 201 |

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»**

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы  составит 595 405,62917 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 520 840, 150  тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);  средства бюджета Уржумского муниципального района – 74 342,8534 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений – 222,62577 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |

2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 595 405,62917 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 520 840,150 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 74 342,8534 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 222,62577 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

2.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В. Ковязина

Таблица № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего, в т.ч. | 195985,853 | 145929,48677 | 100708,7494 | 54581,140 | 53869,800 | 44330,600 | 595405,62917 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,60 | 134165,000 | 86419,550 | 41955,000 | 39857,000 | 32693,000 | 520840,150 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | 11721,566 | 14278,299 | 12620,640 | 14007,300 | 11631,600 | 74342,8534 |
| Бюджет поселений | 151,805 | 42,92077 | 10,900 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 222,62577 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Н.В. Ковязина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | Приложение № 3 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | | к муниципальной программе | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области». | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | | итого | |
|  | Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего, в т.ч. | 195985,853 | | 145929,48677 | 100708,749 | 54581,140 | | 53869,800 | 44330,600 | | 595405,62917 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 185750,600 | | 134165,000 | 86419,550 | 41955,000 | | 39857,000 | 32693,000 | | 520840,150 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | | 11721,566 | 14278,299 | 12620,640 | | 14007,300 | 11631,600 | | 74342,8534 | |
| бюджет поселений | 151,8050 | | 42,92077 | 10,900 | 5,500 | | 5,500 | 6,000 | | 222,62577 | |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего | 185709,376 | | 124154,65900 | 76507,965 | 46075,640 | | 45364,300 | 37174,600 | | 514986,540 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 182667,200 | | 120870,000 | 71182,000 | 41955,000 | | 39857,000 | 32693,000 | | 489224,200 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 3042,176 | | 3284,659 | 5325,965 | 4120,640 | | 5507,300 | 4481,600 | | 25762,340 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | всего | 306,714 | | 119,779 | 2732,608 | 2696,640 | | 4104,300 | 0,000 | | 9960,041 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 306,714 | | 119,779 | 2732,608 | 2696,640 | | 4104,300 | 0,000 | | 9960,041 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 42736,604 | | 53040,809 | 47351,000 | 43379,000 | | 41260,000 | 34494,000 | | 262261,413 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 40595,500 | | 50227,000 | 45887,000 | 41955,000 | | 39857,000 | 32693,000 | | 251214,500 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 2141,104 | | 2813,809 | 1464,000 | 1424,000 | | 1403,000 | 1801,000 | | 11046,913 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 38195,800 | | 52870,714 | 46351,000 | 42379,000 | | 40260,000 | 32309,000 | | 252365,514 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 36286,000 | | 50227,000 | 45887,000 | 41955,000 | | 39857,000 | 30693,000 | | 244905,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1909,800 | | 2643,714 | 464,000 | 424,000 | | 403,000 | 1616,000 | | 7460,514 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | всего | 0,000 | | 170,095 | 1000,000 | 1000,000 | | 1000,000 | 80,000 | | 3250,095 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | | 170,095 | 1000,000 | 1000,000 | | 1000,000 | 80,000 | | 3250,095 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 4432,909 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 2105,000 | | 6537,909 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 4207,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 2000,000 | | 6207,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 225,909 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 105,000 | | 330,909 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | всего | 107,895 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 107,895 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 102,500 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 102,500 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 5,395 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 5,395 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | всего | 142666,058 | | 70994,0709 | 26424,3574 | 0,000 | | 0,000 | 2680,600 | | 242765,086 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 142071,700 | | 70643,000 | 25295,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 238009,700 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 594,358 | | 351,0709 | 1129,3574 | 0,000 | | 0,000 | 2680,600 | | 4755,386 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием вне границах сельских населенных пунктов. ( дорожный миллиард) | всего | 21092,184 | | 20668,7796 | 26424,3574 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 68185,321 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 20646,000 | | 20643,000 | 25295,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 66584,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 446,184 | | 25,7796 | 1129,3574 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 1601,321 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием вне границ сельских населенных пунктов. | всего | 121425,700 | | 50051,9513 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 171477,651 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 121425,700 | | 50000,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 171425,700 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | | 51,9513 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 51,951 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | всего | 148,174 | | 273,340 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 421,514 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 148,174 | | 273,340 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 421,514 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.4 | Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области. | всего | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 2680,600 | | 2680,600 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 2680,600 | | 2680,600 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | всего | 5212,969 | | 6442,92077 | 5510,900 | 5505,500 | | 5505,500 | 5106,000 | | 33283,790 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 5061,164 | | 6400,000 | 5500,000 | 5500,000 | | 5500,000 | 5100,000 | | 33061,164 | |
| бюджет поселений | 151,805 | | 42,92077 | 10,900 | 5,500 | | 5,500 | 6,000 | | 222,626 | |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | всего | 5212,969 | | 6442,92077 | 5510,900 | 5505,500 | | 5505,500 | 5005,000 | | 33182,790 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 5061,164 | | 6400,00000 | 5500,000 | 5500,000 | | 5500,000 | 5000,000 | | 32961,164 | |
| бюджет поселений | 151,805 | | 42,92077 | 10,900 | 5,500 | | 5,500 | 5,000 | | 221,626 | |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | всего | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 101,000 | | 101,000 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 100,000 | | 100,000 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | всего | 1800,000 | | 1800,000 | 2000,000 | 2000,000 | | 2000,000 | 1800,000 | | 11400,000 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 | | 1800,000 | 2000,000 | 2000,000 | | 2000,000 | 1800,000 | | 11400,000 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | всего | 3114,546 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 3114,546 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 3083,400 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 3083,400 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 31,146 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 31,146 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | всего | 98,962 | | 136,907 | 3394,884 | 1000,000 | | 1000,000 | 250,000 | | 5880,753 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 1942,550 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 1942,550 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 98,962 | | 136,907 | 1452,334 | 1000,000 | | 1000,000 | 250,000 | | 3938,203 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | всего | 50,000 | | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 150,000 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 50,000 | | 100,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 150,000 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| 8.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | всего | 0,000 | | 13295,000 | 13295,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 26590,000 | |
| федеральный бюджет | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| областной бюджет | 0,000 | | 13295,000 | 13295,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 26590,000 | |
| бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| бюджет поселений | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | Н.В.Ковязина | | | |  |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  | | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от 28.03.2024 г. № 201 | |
|  | ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском   муниципальном районе Кировской области» | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной  целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного  мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | | Источники финансирования | | | 2024 год | | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) | |  | |
| начало реализации | окончание реализации | |  | |
|  | Муниципальная  программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 100708,7494 | | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 86419,550 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 14278,2994 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 10,900 | |  | |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 76507,965 | | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 71182,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 5325,965 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 47351,000 | | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 45887,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 1464,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 46351,000 | | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 45887,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 464,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 1000,000 | | Изготовление технических планов линейных объектов | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Местный бюджет | | | 1000,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.1.4 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 0,000 | | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | |  | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | | Всего,в том числе по источникам: | | | 26424,3574 | | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 25295,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 1129,3574 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 26424,357 | | Автомобильная дорога Киров - Малмыж – Вятские Поляны - Рождественское –Табеково в Уржумском муниципальном районе протяженностью 1,1 км. , Автомобильная дорога Уржум – Лопьял в Уржумском муниципальном районе протяженностью 526 м. | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 25295,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 1129,357 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 2732,6080 | | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 2732,6080 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 5510,900 | | Устройство защитных слоев улично-дорожной сети г. Уржума: ул. Рокина (от ул. Красной до ул. Кирова) протяженностью 127 м ; ул. Рокина (от ул. Ёлкина до ул.Гоголя ) протяженностью 129 м; ул. Белинского (от ул. Красной до ул. Советская) протяженностью 100 м; ул. Кирова (от ул. Белинского до ул. Чернышевского) протяженностью 169 м; Зимнее содержание улично –дорожной сети населенных пунктов Пиляндышевского сельского поселения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 5500,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 10,900 | |  | |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 5510,900 | | Устройство защитных слоев улично-дорожной сети г. Уржума: ул. Рокина (от ул. Красной до ул. Кирова) протяженностью 127 м ; ул. Рокина (от ул. Ёлкина до ул.Гоголя ) протяженностью 129 м; ул. Белинского (от ул. Красной до ул. Советская) протяженностью 100 м; ул. Кирова (от ул. Белинского до ул. Чернышевского) протяженностью 169 м; Зимнее содержание улично –дорожной сети населенных пунктов Пиляндышевского сельского поселения | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 5500,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 10,900 | |  | |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.04.2024 | 30.09.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 0,000 | | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 0,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 0,000 | | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 0,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 2000,000 | | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 2000,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 5.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 3394,884 | | Проекты местных инициатив : ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 1942,550 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 1452,334 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 5.1 | Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 3109,294 | | Проекты местных инициатив : ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш; | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 1942,550 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 1166,744 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 5.2 | Софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 285,590 | | Проекты местных инициатив : ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 0,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 285,590 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения  Семиглазов И.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Всего, в том числе по источникам: | | | 13295,000 | | Проекты местных инициатив : ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1295 метров, пос. Пиляндыш; ремонт дорожного полотна по ул. Набережная, дер. Богданово; ремонт дорожного полотна по ул. Октябрьская, с. Цепочкино; | |  | |
| Федеральный бюджет | | | 0,000 | |  | |
| Областной бюджет | | | 13295,000 | |  | |
| бюджет Уржумского муниципального района | | | 0,000 | |  | |
| Бюджет поселений | | | 0,000 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | Н.В.Ковязина | | | |  | | |  | |  | |  | |