| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 02.11.2022 № 921 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, постановлением администрации Уржумского муниципального района от 30.06.2021 № 487 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области», администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области», утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» (далее – программа) согласно приложению № 1.

2. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Уржумского муниципального района от 02.11.2022 № 921

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 427 899,209 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 360 665,596 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); средства бюджета Уржумского муниципального района – 67 065,608 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 168,005 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |
| --- | --- |

2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 427 899,209 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 360 665,596 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 67 065,608 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 168,005 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

2.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

Н.В. Ковязина

Приложение № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего, в т.ч. | 195975,05 | 50188,459 | 48993,9 | 44080,6 | 44330,600 | 44330,600 | 427899,209 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,596 | 38833,000 | 38003,00 | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 | 360665,596 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,449 | 11350,959 | 10986,400 | 11381,6 | 11631,600 | 11631,600 | 67065,608 |
| Бюджет поселений | 141,005 | 4,500 | 4,5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 168,005 |

_____________

Н.В. Ковязина

| ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источникки финансирования | 2022 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 195975,05000 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 185750,596 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 10083,449 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 141,005 |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 185879,537 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 182667,196 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 3212,341 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1 | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 150,43200 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 150,43200 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 42736,600 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 40595,496 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2141,104 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 38195,800 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 36286,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1909,800 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Изготовление технических планов линейных объектов |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 4432,909 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4207,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 225,909 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 107,891 | Погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным контрактам |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 102,496 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5,395 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 142992,505 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 142071,700 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 920,805 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 21092,184 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Русский Турек протяженность 1,395 км. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 20646,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 446,184 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 121425,700 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Лазарево в Уржумском районе протяженностью 7,5 км |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 121425,700 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 474,621 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств: Ремонт автомобильной дороги с. Большой Рой - д.Шишкино идентификационный номер автомобильной дороги 33-241 ОП МР 33-241-0018 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 474,621 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 5032,005 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4891,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 141,005 |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 5032,005 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4891,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 141,005 |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.1 | Планирование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый учебный год. Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и обсуждение плана работы по данному направлению на учебный год на совещаниях руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций). Разработать и утвердить паспорта дорожной безопасности образовательной организации и схем безопасных подходов. Составление и утверждение плана проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети!». | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.2 | Направление информационных материалов по обучению детей правилам безопасности дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.3 | Оформление в общеобразовательных организациях района стендов-уголков по безопасности дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.4 | Организация и проведение занятий по Правилам дорожного движения, обсуждение с учащимися маршрутов безопасного движения в школу. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.5 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.6 | Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.7 | Организация и проведение в образовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.8 | Организация и проведение районного конкурса разработок родительских собраний «Азбука дорог для родителей» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.9 | Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.10 | Организация и проведение мероприятий в рамках месячника правового просвещения населения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.11 | Организация и проведение профилактического мероприятия «Новогодние каникулы» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.12 | Проведение тематических педсоветов, совещаний при руководстве образовательных организаций по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, организация тематических занятий, классных часов, внеклассных мероприятий по соблюдению ПДД в период «новогодних каникул». | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.13 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма, результатов работы по данному направлению на совещаниях руководителях и методических объединениях | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.14 | Проведение мероприятий в образовательных организациях по формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.15 | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской Недели мужества | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.16 | Организация и проведение районного конкурса дошкольных образовательных организаций по организации работы, связанной с обучением детей Правилам дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.17 | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (городские соревнования «Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо») | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.18 | Освещение вопроса состояния детского дорожно- транспортного травматизма и результатов работы образовательных организаций по данному направлению на совещаниях руководителей образовательных организаций | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.19 | Организация и проведение Недели безопасности дорожного движения в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.20 | Ежеквартальное проведение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации муниципального образования «Уржумский муниципальный район» Кировской области и освещение её деятельности в СМИ | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.2.21 | Размещение на сайте муниципального образования оперативной информации касающейся участников дорожного движения | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 1800,000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 3114,546 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3083,400 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 31,146 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 98,962 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 98,962 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе по источникам: | 50,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 50,000 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | всего, в т.ч. | 195975,050 | 50188,459 | 48993,900 | 44080,600 | 44330,600 | 44330,600 | 427899,209 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 185750,596 | 38833,000 | 38003,000 | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 | 360665,596 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 10083,449 | 11350,959 | 10986,400 | 11381,600 | 11631,600 | 11631,600 | 67065,608 |
|  |  | бюджет поселений | 141,005 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 168,005 |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | всего | 186382,859 | 45600,729 | 45258,400 | 37174,600 | 37174,600 | 37174,600 | 388765,788 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 182667,196 | 38833,000 | 38003,000 | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 | 357582,196 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 3715,663 | 6767,729 | 7255,400 | 4481,600 | 4481,600 | 4481,600 | 31183,592 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 496,574 км. | всего | 653,754 | 4723,729 | 5255,200 | 2680,600 | 2680,600 | 2680,600 | 18674,483 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 653,754 | 4723,729 | 5255,200 | 2680,600 | 2680,600 | 2680,600 | 18674,483 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 42736,600 | 40877,000 | 40003,200 | 34494,000 | 34494,000 | 34494,000 | 227098,800 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 40595,496 | 38833,000 | 38003,000 | 32693,000 | 32693,000 | 32693,000 | 215510,496 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2141,104 | 2044,000 | 2000,200 | 1801,000 | 1801,000 | 1801,000 | 11588,304 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 38195,800 | 40877,000 | 32308,450 | 32309,000 | 32309,000 | 32309,000 | 208308,250 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 36286,000 | 38833,000 | 30693,000 | 30693,000 | 30693,000 | 30693,000 | 197891,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1909,800 | 2044,000 | 1615,450 | 1616,000 | 1616,000 | 1616,000 | 10417,250 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | всего | 4432,909 | 0,000 | 7694,750 | 2105,000 | 2105,000 | 2105,000 | 18442,659 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 4207,000 | 0,000 | 7310,000 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 17517,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 225,909 | 0,000 | 384,750 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 925,659 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году | всего | 107,891 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 107,891 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 102,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 102,496 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 5,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,395 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | всего | 142992,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142992,505 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 142071,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142071,700 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 920,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 920,805 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего | 21092,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21092,184 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 20646,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20646,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 446,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 446,184 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов. | всего | 121425,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121425,700 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 121425,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 121425,700 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | всего | 5032,005 | 2735,500 | 2735,500 | 5106,000 | 5106,000 | 5106,000 | 25821,005 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4891,000 | 2731,000 | 2731,000 | 5100,000 | 5100,000 | 5100,000 | 25653,000 |
|  |  | бюджет поселений | 141,005 | 4,500 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 168,005 |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | всего | 5032,005 | 2533,500 | 2533,500 | 5005,000 | 5005,000 | 5005,000 | 25114,005 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 4891,000 | 2531,000 | 2531,000 | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 | 24953,000 |
|  |  | бюджет поселений | 141,005 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 161,005 |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | всего | 0,000 | 202,000 | 202,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 707,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | всего | 1800,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 | 9200,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1800,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1800,000 | 1800,000 | 1800,000 | 9200,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области | всего | 3114,546 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3114,546 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 3083,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3083,400 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 31,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,146 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | всего | 98,962 | 852,230 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 1451,192 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 98,962 | 852,230 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 1451,192 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета | всего | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |